FICHA DE AVANCE SEMANAL

Proyecto Capstone · desarrollo ágil, incremental e iterativo

| Equipo | 03 | Sección | 001D |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | WAWA | Semana / iteración | 1 |
| Fecha | 07/09/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

Propósito de la ficha

Registrar evidencia concreta del avance de la solución informática, revisar el incremento desarrollado, recibir retroalimentación y definir el siguiente paso de trabajo. Cada semana debe existir un resultado verificable, aunque todavía sea parcial.

# 1. Meta de la iteración

Objetivo semanal (resultado que el equipo espera lograr):

Definir herramientas a utilizar y crear tanto el diseño de la base de datos como crear un proyecto  base inicial.

Necesidad del usuario o problema que aborda esta iteración:

Toma de requerimientos para saber con claridad qué necesidades tiene el usuario para comenzar a construir el proyecto.

Criterio que permitirá considerar cumplida la meta:

Haber iniciado un proyecto template inicial.

# 2. Foco de esta semana: diseño de la solución

El equipo debe transformar la idea aprobada en una solución coherente y construible. Marque y adjunte evidencia de los elementos trabajados:

- Definición del alcance inicial: qué resolverá y qué quedará fuera por ahora.

- Usuarios o actores principales y necesidades que atenderá la solución.

- Flujo principal de uso o proceso que apoyará la solución.

- Arquitectura o esquema general: componentes, módulos e interacción entre ellos.

- Modelo inicial de datos: entidades, atributos y relaciones relevantes.

- Diseño de interfaces o vistas principales, cuando corresponda.

- Tecnologías seleccionadas y justificación de su aporte al proyecto.

- Historias de usuario o funcionalidades priorizadas para el primer incremento funcional.

# 3. Entregables y evidencias

| Evidencia comprometida | Estado | Responsable | Enlace / ubicación en GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| Documento o diagrama de diseño de la solución | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Valentina Mellado Arenas | https://github.com/SunnyFish985/2026_2_MELLADO-VALENTINA_JOSE-OLIVARES_CASPTONE_001D_GRUPO_003 |
| Modelo de datos inicial | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | Valentina Mellado Arenas | https://github.com/SunnyFish985/2026_2_MELLADO-VALENTINA_JOSE-OLIVARES_CASPTONE_001D_GRUPO_003 |
| Diseño de interfaces / flujo | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | José Olivares Urbano |  |
| Backlog priorizado de funcionalidades | ☐ Pendiente ☐ En curso ☐ Listo | José Olivares Urbano |  |

# 4. Plan de trabajo de la iteración

| Tarea / actividad | Responsable | Inicio | Término | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investigación y análisis de necesidades | Valentina Mellado Arenas | 19/08/2026 | 26/08/2026 | En proceso (Falta traspasar los resultados de encuesta) |  |
| Levantamiento y definición de requisitos | Valentina Mellado Arenas / José Olivares Urbano | 19/08/2026 | 24/08/2026 | En proceso (Falta traspasar los requerimientos a excel donde serán clasificados ) |  |
| Planificación del proyecto | Valentina Mellado Arenas / José Olivares Urbano | 24/08/2026 | 29/08/2026 | En proceso (Falta realizar historias de usuario) | https://github.com/SunnyFish985/2026_2_MELLADO-VALENTINA_JOSE-OLIVARES_CASPTONE_001D_GRUPO_003 |
| Definición de herramientas a utilizar | Valentina Mellado Arenas / José Olivares Urbano | 31/08/2026 | 03/09/2026 | Listo | Se utilizará React Native para el desarrollo de la aplicación móvil y Postgresql para la base de datos. |
| Inicio de un proyecto base (template) | José Olivares Urbano | 04/09/2026 | 04/09/2026 | Listo |  |
| Modelo de la base de datos | Valentina Mellado Arenas | 26/08/2026 | 31/06/2026 | Listo | https://github.com/SunnyFish985/2026_2_MELLADO-VALENTINA_JOSE-OLIVARES_CASPTONE_001D_GRUPO_003 |

# 5. Revisión del incremento

Al cierre de la semana, el equipo debe presentar el resultado alcanzado. No basta con indicar que se trabajó: debe mostrarse un producto, documento, diagrama, decisión o funcionalidad verificable.

| Aspecto | Resultado / evidencia | Evaluación del equipo |
| --- | --- | --- |
| ¿Qué se completó? | La toma de requerimientos, modelo de la base de datos, completar documento de definición de proyecto, mockups de vistas generales, carta Gantt. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué quedó incompleto y por qué? | Realizar historias de usuario y terminar diagramación UML. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué se validó con usuario/docente? | Fueron validados los requerimientos definidos, los objetivos específicos y generales pautados y la idea de la solución. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |
| ¿Qué decisión técnica se tomó? | Dejar para una versión post 1.0 el enfoque en ciberseguridad, las alertas sanitarias e incorporar un “botiquín de emergencia” para el cuidador. | ☐ Logrado ☐ Parcial ☐ No logrado |

# 6. Bloqueos, riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la solución | Acción acordada | Responsable / fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregar una versión 1.0 enfocado en el botiquín de emergencias para la salud del cuidador. | Permite que el proyecto sea viable en su desarrollo en este tiempo acotado. | Entregar una primera versión enfocada en el cuidador. | Valentina Mellado Arenas / José Olivares Urbano |
| Integrar en una versión 2.0 seguridad | Aporta seguridad de los datos. | Aplicar si sobra tiempo. | Valentina Mellado Arenas |
| Integrar en una versión 2.0 alertas sanitarias | Aporta un enfoque en la salud del bebé. | Aplicar si sobra tiempo. | José Olivares Urbano |

# 7. Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Completar los pendientes definidos en este documento. | Valentina Mellado Arenas | 09/09/2026 | Documentos finalizados |
| Vista cerrar sesión | Valentina Mellado Arenas | 11/09/2026 | Sólo vista |
| Vista iniciar sesión | Valentina Mellado Arenas | 12/09/2026 | Sólo vista |
| Vista FUNCIONAL crear usuario | Valentina Mellado Arenas | 13/09/2026 | Debe crear user en bbdd |
| Vista FUNCIONAL bebé (CRUD) | José Olivares Urbano | 09/09/2026 | Debe poder registrar datos del bebé |
| Vista salud cuidador (+ Mockups de tips y botiquín) | José Olivares Urbano | 11/09/2026 | Sólo vista |

Estado general de la iteración:  ☐ Cumplida   ☐ Parcialmente cumplida   ☐ No cumplida

Validación:  Representante del equipo: Valentina Mellado Arenas    Docente guía: Reginaldo Salinas Bruna